**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Каменского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**01.10.2021 № 781 г. Камень-на-Оби**

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Каменский район Алтайского края, Уставом муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации района от 26.11.2013 № 413, протоколом заседания Совета Администрации от 27.09.2021 № 10,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2022-2024 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2022 следующие постановления Администрации района:

от 30.10.2019 № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2020-2022 годы»;

от 05.02.2020 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 30.10.2019 № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2020-2022 годы»;

от 09.09.2020 № 593 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 30.10.2019 № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2020-2022 годы»;

от 29.12.2020 № 829 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 30.10.2019 № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2020-2022 годы»;

от 20.07.2021 № 604 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 30.10.2019 № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2020-2022 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района И.В. Панченко

УТВЕРЖДЕНА постановлением

Администрации района

от 01.10.2021 № 781

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2022-2024 годы»**

1. **Паспорт муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2022-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2022-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре |
| Участники Программы | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре;привлеченные организации. |
| Программно-целевые инструменты программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края |
| Задачи Программы | Поддержание санитарного состояния территории города Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края (далее городского поселения) в соответствии с санитарными нормами;благоустройство территории городского поселения;увеличение площади содержания зеленых насаждений на территории городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля площади ликвидированных несанкционированных свалок к общей площади несанкционированных свалок;площадь территории городского поселения, на которой проводятся работы по благоустройству |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022 - 2024 годы |
| Объемы финансирования программы | Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 30336 тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год – 10112 тыс. рублей;2023 год – 10112 тыс. рублей;2024 год – 10112 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ликвидация 81% несанкционированных свалок на территории– городского поселения;увеличение площади территории городского поселения, на которой проводятся работы по благоустройству до 229,7 тыс.кв.м. |

**2. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Сферой реализации Программы являются вопросы местного значения города Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края (далее – город Камень-на-Оби) края в области организации мероприятий по охране окружающей среды, создания условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования осуществляется ежегодно путем проведения на территории муниципального образования мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории город Камень-на-Оби.

В 2018-2021 годах по программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2018-2024 годы» благоустроены дворовые территории 23 многоквартирных домов, 10 общественных территорий.

В настоящее время благоустроенный комплекс городского поселения характеризуется следующими проблемами:

- низкие темпы развития сети уличного освещения;

- низкий уровень санитарного содержания зеленых насаждений общего пользования, кладбищ;

- рост количества несанкционированных свалок.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города Камень-на-Оби из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов 20 века), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев составляет более 85).

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории города.

Приоритетной задачей в области благоустройства на территории городского поселения и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки является ликвидация несанкционированных стихийных свалок, как продукта жизнедеятельности людей.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение программно-целевого метода в развитии текущего благоустройства.

**3. Приоритеты направления реализации Программы, цели, задачи и показатели**

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края

Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2022 - 2024 годы» является инструментом достижения поставленной цели.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- поддержание санитарного состояния территории г. Камень-на-Оби в соответствии с санитарными нормами;

- благоустройство территории городского поселения;

- увеличение площади зеленых насаждений на территории города.

Решение поставленных задач позволит:

ликвидировать 81% несанкционированных свалок на территории города Камень-на-Оби;

увеличить площадь территории муниципального образования, на которой проводятся работы по благоустройству до 229,7 тыс.м.кв.

[Сведения](file:///C%3A%5CUsers%5CEnter%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A12016%5C%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%202015-2019%5C%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%202015-2020.docx#Par288) об индикаторах Программы и их значениях приведены в приложении 1.

**4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Для достижения конечных результатов Программы необходимо осуществить комплекс мероприятий, соответствующих цели и задачам Программы.

Для поддержания санитарного состояния территории города в соответствии с санитарными нормами будут проводиться работы по ликвидации несанкционированных свалок, сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп, вывозу мусора из водоохранных зон, а также организованы мероприятия по информационно-просветительской деятельности населения по вопросам охраны окружающей среды.

Для увеличения площади содержания зеленых насаждений на территории города будут проводиться работы по устройству газонов и клумб, посадке, сносу и обрезке деревьев.

[Перечень](file:///C%3A%5CUsers%5CEnter%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A12016%5C%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%202015-2019%5C%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%202015-2020.docx#Par393) мероприятий Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

**5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского поселения составит 30336 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год – 10112 тыс. рублей;

2023 год – 10112 тыс. рублей;

2024 год – 10112 тыс. рублей.

Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями представительного органа городского поселения о местном бюджете на очередной финансовый год.

Общий [объем](file:///C%3A%5CUsers%5CEnter%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A12016%5C%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%202015-2019%5C%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%202015-2020.docx#Par1517) финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

**6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы**

Для успешной реализации Программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски: финансовые, нормативно-правовые, экономические, административные и организационные.

Финансовые риски отнесены к наиболее серьезным и связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования.

В целях ограничения рисков подобного рода планируется ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий в зависимости от достигнутых результатов, возможна минимизация рисков путем развития механизма государственно-общественного партнерства.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты и Программу.

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к недостижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке, перераспределению объемов финансирования в зависимости от складывающейся ситуации в сфере благоустройства.

7. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляет­ся согласно приложению 2 к постановлению Администрации Каменского района Алтайского края от 26.11.2013 № 413 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2022-2024 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |
| годы реализации муниципальной программы |
| 2021 год факт | 2022 годоценка | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2022 - 2024 годы» |
| 1. | Доля площади ликвидированных несанкционированных свалок к общей площади несанкционированных свалок на территории городского поселения  | % | 59,7 | 75 | 78 | 81 |
| 2. | Площадь территории городского поселения, на которой проводятся работы по благоустройству | тыс. кв. м | 202,4 | 212,4 | 220,9 | 229,7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2022-2024 годы»

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель 1Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре  | 10112 | 10112 | 10112 | 30336 | Всего, в том числе: |
| 10112 | 10112 | 10112 | 30336 | Бюджет городского поселения |
| 2 | Задача 1Обеспечить поддержание санитарного состояния территории г. Камень-на-Оби в соответствии с санитарными нормами.  | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 2419,5 | Всего, в том числе: |
| 806,5 | 806,5 | 806,5 | 2419,5 | Бюджет городского поселения |
| 3 | Мероприятие 1.1 Устройство и содержание полигона твердых бытовых отходов, приобретение и обновление мусорных контейнеров, обустройство контейнерных площадок | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 406,5 | 406,5 | 406,5 | 1219,5 | Всего, в том числе: |
| 406,5 | 406,5 | 406,5 | 1219,5 | Бюджет городского поселения |
| 4 | Мероприятие 1.2 Ликвидация несанкционированных свалок | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 400 | 400 | 400 | 1200 | Всего, в том числе: |
| 400 | 400 | 400 | 1200 | Бюджет городского поселения |
| 5 | Задача 2 Благоустройство территории городского поселения | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 8335,5 | 8335,5 | 8335,5 | 25006,5 | Всего, в том числе |
| 8335,5 | 8335,5 | 8335,5 | 25006,5 | Бюджет городского поселения |
| 6 | Мероприятие 2.1Содержание и обслуживание общественных территорий | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 1968 | 1968 | 1968 | 5904 | Всего, в том числе: |
| 1968 | 1968 | 1968 | 5904 | Бюджет городского поселения |
| 7 | Мероприятие 2.2Техническое обслуживание мемориалов | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 468 | 468 | 468 | 1404 | Всего, в том числе: |
| 468 | 468 | 468 | 1404 | Бюджет городского поселения |
| 8 | Мероприятие 2.3Выкашивание дикорастущей конопли | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 70 | 70 | 70 | 210 | Всего, в том числе: |
| 70 | 70 | 70 | 210 | Бюджет городского поселения |
| 9 | Мероприятие 2.4Содержание и ремонт остановочных павильонов | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 104 | 104 | 104 | 312 | Всего, в том числе: |
| 104 | 104 | 104 | 312 | Бюджет городского поселения |
| 10 | Мероприятие 2.5Подготовка и проведение праздников  | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 1104,2 | 1104,2 | 1104,2 | 3312,6 | Всего, в том числе: |
| 1104,2 | 1104,2 | 1104,2 | 3312,6 | Бюджет городского поселения |
| 11 | Мероприятие 2.6Устройство, содержание и обслуживание водоотводных канав, разработка ПСД  | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 800 | 800 | 800 | 2400 | Всего, в том числе: |
| 800 | 800 | 800 | 2400 | Бюджет городского поселения |
| 12 | Мероприятие 2.7Содержание мест захоронения  | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 2304,6 | Всего, в том числе: |
| 768,2 | 768,2 | 768,2 | 2304,6 | Бюджет городского поселения |
| 13 | Мероприятие 2.8Организация уличного освещения | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и  | 1560 | 1560 | 1560 | 4680 | Всего, в том числе |
| 1560 | 1560 | 1560 | 4680 | Бюджет городского поселения |
| 14 | Мероприятие 2.9Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, приобретение и установка светодиодных светильников уличного освещения | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 1293,1 | 1293,1 | 1293,1 | 3879,3 | Всего, в том числе |
| 1293,1 | 1293,1 | 1293,1 | 3879,3 | бюджет городского поселения |
| 15 | Мероприятие 2.10Изготовление ПСД и прохождение экспертизы | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 200 | 200 | 200 | 600 | Всего, в том числе |
| 200 | 200 | 200 | 600 | бюджет городского поселения |
| 16 | Задача 3Увеличение площади зеленых насаждений на территории г. Камень-на-Оби | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ , строительству и архитектуре | 970 | 970 | 970 | 2910 | Всего, в том числе |
| 970 | 970 | 970 | 2910 | Бюджет городского поселения |
| 17 | Мероприятие 3.1Озеленение, кошение газонов, зеленой зоны города, придорожных полос | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 520 | 520 | 520 | 1560 | Всего, в том числе |
| 520 | 520 | 520 | 1560 | Бюджет городского поселения |
| 18 | Мероприятие 3.2Вырезка, подрезка деревьев и кустарников, формирование их крон на территории г.Камень-на-Оби и на территории кладбища г. Камень-на-Оби | 2022-2024 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 450 | 450 | 450 | 1350 | Всего, в том числе |
| 450 | 450 | 450 | 1350 | Бюджет городского поселения |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2022-2024 годы»

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 10112 | 10112 | 10112 | 30336 |
| Бюджет городского поселения | 10112 | 10112 | 10112 | 30336 |