**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Каменского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**01.10.2021 № 782 г. Камень-на-Оби**

О внесении изменений в постановление Администрации района от 30.10.2019 № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Каменский район Алтайского края, Уставом муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации района от 26.11.2013 № 413, протоколом Совета Администрации района от 27.09.2021 № 10,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации района от 30.10.2019 № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2020-2022 годы» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы « Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2020-2022 годы» раздел «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | Основным источником финансирования мероприятий являются средства бюджета городского поселения.Всего: 28692,5 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 8677,5 тыс. рублей;2021 год – 10112 тыс. рублей;2022 год – 9903 тыс. рублей. |

раздел 5 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» изложить в новой редакции:

**«5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Основным источником финансирования мероприятий являются средства бюджета городского поселения.

Всего: 28692,5 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 8677,5 тыс. рублей;

2021 год – 10112 тыс. рублей;

2022 год – 9903 тыс. рублей.

Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительного органа городского поселения о местном бюджете на очередной финансовый год.

Общий [объем](file:///C%3A%5CUsers%5CEnter%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A12016%5C%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%202015-2019%5C%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%202015-2020.docx#Par1517) финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 3 к настоящей Программе.»;

приложения 2,3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре В.А. Баранова.

Глава района И.В. Панченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2020-2022 годы»

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель 1Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре  | 8677,5 | 10112 | 9903 | 28692,5 | Всего, в том числе: |
| 8677,5 | 10112 | 9903 | 28692,5 | Бюджет городского поселения |
| 2 | Задача 1Обеспечить поддержание санитарного состояния территории г. Камень-на-Оби в соответствии с санитарными нормами.  | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 1132,4 | 806,5 | 960 | 2898,9 | Всего, в том числе: |
| 1132,4 | 806,5 | 960 | 2898,9 | Бюджет городского поселения |
| 3 | Мероприятие 1.1 Устройство и содержание полигона твердых бытовых отходов, приобретение и обновление мусорных контейнеров, обустройство контейнерных площадок | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 200 | 406,5 | 162 | 768,5 | Всего, в том числе: |
| 200 | 406,5 | 162 | 768,5 | Бюджет городского поселения |
| 4 | Мероприятие 1.2 Ликвидация несанкционированных свалок | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 932,4 | 400 | 798 | 2130,4 | Всего, в том числе: |
| 932,4 | 400 | 798 | 2130,4 | Бюджет городского поселения |
| 5 | Задача 2 Благоустройство территории городского поселения | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 6820,6 | 8335,5 | 7701 | 22857,1 | Всего, в том числе |
| 6820,6 | 8335,5 | 7701 | 22857,1 | Бюджет городского поселения |
| 6 | Мероприятие 2.1Содержание и обслуживание общественных территорий | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 1939 | 1968 | 2038 | 5945 | Всего, в том числе: |
| 1939 | 1968 | 2038 | 5945 | Бюджет городского поселения |
| 7 | Мероприятие 2.2Техническое обслуживание мемориалов | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 450 | 468 | 557 | 1475 | Всего, в том числе: |
| 450 | 468 | 557 | 1475 | Бюджет городского поселения |
| 8 | Мероприятие 2.3Выкашивание дикорастущей конопли | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 50 | 70 | 108 | 228 | Всего, в том числе: |
| 50 | 70 | 108 | 228 | Бюджет городского поселения |
| 9 | Мероприятие 2.4Содержание и ремонт остановочных павильонов | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 8,6 | 104 | 108 | 220,6 | Всего, в том числе: |
| 8,6 | 104 | 108 | 220,6 | Бюджет городского поселения |
| 10 | Мероприятие 2.5Подготовка и проведение праздников  | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 520 | 1104,2 | 1080 | 2704,2 | Всего, в том числе: |
| 520 | 1104,2 | 1080 | 2704,2 | Бюджет городского поселения |
| 11 | Мероприятие 2.6Устройство, содержание и обслуживание водоотводных канав, разработка ПСД  | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 1000 | 800 | 864 | 2664 | Всего, в том числе: |
| 1000 | 800 | 864 | 2664 | Бюджет городского поселения |
| 12 | Мероприятие 2.7Содержание мест захоронения  | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 700 | 768,2 | 864 | 2332,2 | Всего, в том числе: |
| 700 | 768,2 | 864 | 2332,2 | Бюджет городского поселения |
| 13 | Мероприятие 2.8Организация уличного освещения | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и  | 1400 | 1560 | 1620 | 4580 | Всего, в том числе |
| 1400 | 1560 | 1620 | 4580 | Бюджет городского поселения |
| 14 | Мероприятие 2.9Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, приобретение и установка светодиодных светильников уличного освещения | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 410 | 1293,1 | 388 | 2091,1 | Всего, в том числе |
| 410 | 1293,1 | 388 | 2091,1 | бюджет городского поселения |
| 15 | Мероприятие 2.10Изготовление ПСД и прохождение экспертизы | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 143 | 200 | 74 | 417 | Всего, в том числе |
| 143 | 200 | 74 | 417 | бюджет городского поселения |
| 16 | Мероприятие 2.11Изготовление и установка указателей улиц и номеров домов | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 200 | 0 | 0 | 200 | Всего, в том числе |
| 200 | 0 | 0 | 200 | Бюджет городского поселения |
| 17 | Задача 3Увеличение площади зеленых насаждений на территории г. Камень-на-Оби | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ , строительству и архитектуре | 724,5 | 970 | 1242 | 2936,5 | Всего, в том числе |
| 724,5 | 970 | 1242 | 2936,5 | Бюджет городского поселения |
| 18 | Мероприятие 3.1Озеленение, кошение газонов, зеленой зоны города, придорожных полос | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 474,5 | 520 | 540 | 1534,5 | Всего, в том числе |
| 474,5 | 520 | 540 | 1534,5 | Бюджет городского поселения |
| 19 | Мероприятие 3.2Вырезка, подрезка деревьев и кустарников, формирование их крон на территории г.Камень-на-Оби и на территории кладбища г. Камень-на-Оби | 2020-2022 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 250 | 450 | 702 | 1402 | Всего, в том числе |
| 250 | 450 | 702 | 1402 | Бюджет городского поселения |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе «Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2020-2022 годы»

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 8677,5 | 10112 | 9903 | 28692,5 |
| Бюджет городского поселения | 8677,5 | 10112 | 9903 | 28692,5 |