**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Каменского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**07.11.2023 № 1526 г. Камень-на-Оби**

Об утверждении Концепции развития городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом муниципального образования г. Камень-на-Оби Каменский район Алтайского края

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации № ПР1138ГС от 17.05.2016, в целях развития городской инфраструктуры для занятий физической культуры и спортом,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Концепцию развития городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом муниципального образования г. Камень-на-Оби Алтайского края.

2. Комитету Администрации Каменского района по физической культуре и спорту руководствоваться настоящим постановлением в работе.

3. Комитету Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальному ремонту, размещении объектов, предназначенных для пользования неограниченным кругом лиц (объектов общего пользования) руководствоваться настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Каменского района П.С. Глотова.

Глава района И.В. Панченко

УТВЕРЖДЕНО постановлением

 Администрации района

от 07.11.2023 № 1526

**Концепции развития городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом муниципального образования**

**г. Камень-на-Оби Алтайского края**

**1. Общие положения**

Концепция развития городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом муниципального образования г. Камень-на-Оби Алтайского края (далее - Концепция) на период с 2024 года по 2028 год разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации № ПР-1138ГС от 17.05.2016.

В настоящей Концепции определяются цель, задачи и основные направления реализации государственной политики в области развития физической культуры и спорта на период с 2024 года по 2028 год. За последние годы наметилось улучшение основных показателей развития физической культуры и спорта.

Реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в г.Камень-на-Оби», однако уровень развития физической культуры и спорта не соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Каменском районе. При этом расходы муниципалитета на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в демографическое развитие муниципалитета. Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят глобальные вызовы и задачи, решение которых требует современных подходов.

Внимание большинства граждан к состоянию здоровья, наравне со стремлением улучшить качество личной среды обитания, создает благоприятные предпосылки для устойчивого спроса на физкультурно оздоровительные услуги и повышение инвестиционной привлекательности индустрии спорта в муниципалитете. Для увеличения показателей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом различных возрастных и социальных групп в долгосрочной перспективе предстоит реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы физического воспитания граждан, в том числе в образовательных организациях, повысить доступность и качество физкультурно-спортивных услуг, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры.

**2. Цели и задачи Концепции**

Приоритетными целями Концепции являются:

развитие инфраструктуры отрасли;

повышение уровня спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, продление их спортивного долголетия;

повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения г.Камень-на-Оби мотивации к физической активности и самосовершенствованию в области физической культуры и спорта.

Достижение целей Концепции предусматривается осуществить путем реализации следующих задач:

развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также повышение эффективности ее использования;

создание условий для развития массового спорта и физической культуры;

создание универсальных игровых площадок, площадок с тренажерами;

пропаганда здорового образа жизни;

развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилого возраста;

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом;

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;

создание условий для саморазвития и самореализации спортсмена, его духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Выполнение приоритетных задач по развитию городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, будет осуществляться в рамках проектной деятельности при участии заинтересованных ведомств Алтайского края, муниципального образования г. Камень-на-Оби, местных инициатив.

**3. Характеристика современного состояния инфраструктуры муниципального образования г.Камень-на-Оби**

**для занятий физической культурой и спортом**

В муниципальном образовании г. Камень-на-Оби всего спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом составляет 133 единицы, в том числе спортивных сооружений 118 единиц (из них стадионы с трибунами 1 единица, плоскостные спортивные сооружения 49 единиц, спортивные залы – 41 единица, плавательный бассейн – 1 единица, другие спортивные сооружения – 25 единиц. Из общего числа спортивных сооружений 25 единиц предназначены для спортивной подготовки и проведения соревнований.

В рамках обеспечения условий для развития на территории района массового спорта, организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий действует: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Каменская спортивная школа» (Далее – МБУ ДО «КСШ»), 19 школьных стадионов, стадион «Спартак», две хоккейные коробки, лыжная база, на территории города осуществляют свою деятельность филиалы краевых спортивных школ краевое государственное учреждение по баскетболу «Алтай-баскет», краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский Ринг» по боксу, по шахматам (Краевой шахматный клуб).

МБУ ДО «КСШ» работает по девяти видам спорта: это отделение волейбола, баскетбола, лыжных гонок, Греко–римской борьбы, бокса, кикбоксинга, хоккея с шайбой, плавание и футбола где трудятся 25 штатных тренеров, занимаются 990 детей.

На сегодняшний день процентное соотношение жителей г.Камень-на-Оби, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 61,2% согласно индикативного плана от общей численности населения. (посещают спортивные залы, бассейн, стадионы, участвуют в спортивных мероприятиях, проводимых на территории района и т.д.).

Для увеличения показателей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом различных возрастных и социальных групп в долгосрочной перспективе предстоит реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы физического воспитания граждан, в том числе в образовательных организациях, повысить доступность и качество физкультурно-спортивных услуг, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры.

**4. Механизмы реализации Концепции**

Развитие инфраструктуры предусматривает: развитие спортивной инфраструктуры, строительство и реконструкцию спортивных объектов, укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку; разработку мер, направленных на стандартизацию качества доступности объектов и услуг городской, социальной инфраструктуры в целях повышения эффективности и качества работ по созданию безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на объектах спорта, для организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

**5. Этапы реализации Концепции**

Ожидаемые результаты: утверждение плана мероприятий по реализации Концепции, который является ее неотъемлемой частью, позволит осуществить необходимые мероприятия по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва до 2028 года в 3 этапа: 1 этап - 2024 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2027 годы; 3 этап - 2028 год.

На 1 этапе реализации Концепции: формирование проектной документации на реконструкцию городского стадиона «Спартак»; формирование проектной документации на реконструкцию хоккейной коробки по ул. Толстого, 2.

На 2 этапе реализации Концепции (2026 - 2027 годы) планируется: установка уличных тренажеров и спортивных снарядов (уличный тренажёрный комплекс), установка специально организованных тренировочных площадок – кластеры. Концепция таких тренировочных пространств заключается в объединении в одном месте площадок для разных спортивных субкультур, то есть это целый спорткомплекс, где каждая зона предназначена для определенной дисциплины. Он может включать: воркаут-площадки, в том числе со специальными снарядами для инвалидов, волейбольное поле со стойками, стритбаскет-оборудование, площадки для панна-футбола, беговую дорожку, спортивные снаряды, зону свободного пространства с безопасным покрытием для групповых занятий. Как показывает практика, площадки, на которых можно заниматься ограниченным количеством дисциплин, менее привлекательны для любителей уличного спорта, они не слишком востребованы и часто пустуют, в то время как многофункциональные тренировочные пространства собирают гораздо больше заинтересованной аудитории, которая практически постоянно проводит здесь свое время.

В 2027 году планируется реконструкция городского стадиона «Спартак». Городской стадион «Спартак» муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки «Каменская спортивная школа» построен в 1988 году, общей площадью – 3800 м2.

Городской стадион «Спартак» - единственный в Каменском районе, на котором имеются трибуны на 2500 посадочных мест, имеется большой спортивный комплекс общей площадью в 622,4 м2, включающий в себя раздевалки, спортивный зал, душевые, туалет.

Городской стадион является центром подготовки футбольных команд г. Камень-на-Оби. На стадионе «Спартак» с мая по сентябрь проводятся все спортивно-массовые мероприятия по футболу, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, ведется прием норм комплекса ГТО. В спортивном комплексе здания стадиона «Спартак» проводятся спортивные мероприятия, соревнования по боксу, борьбе, находится тренажерный зал.

На сегодняшний день планируется реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г.Камень-на-Оби Алтайского края, ул. Кадыковой, 2:

- устройство футбольного поля с искусственным покрытием 105х70 м.;

- устройство спортивного ядры с беговыми дорожками 400 м.;

- устройство трибун металлических без подтрибунных помещений на 700 мест;

- дренажная система площадью S=1,27 га.;

- прожекторное освещение спортивного ядра с опорами высотой до 41 м.;

- установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12 (3 - помещения, 4 - территория);

- автоматическая установка охранной сигнализации на объекте площадью св. 2000 до 3000 м2.

На 3 этапе реализации Концепции (2028 год) планируется реконструкция хоккейной коробки по ул. Толстого, 4.

В рамках модернизации системы физического воспитания населения, программной и нормативной основой, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья нации, является Всероссийский физкультурно спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО»).

**6. Механизмы финансового обеспечения**

Эффективность расходов при реализации мероприятий приоритетных направлений проекта концепции связана с внедрением компенсирующих механизмов, обеспечивающих устойчивое привлечение внебюджетных инвестиций (строительство спортивных объектов может финансироваться не только за счет использования бюджетных средств, но и посредством системного привлечения на эти цели частных инвестиций); переходом на строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе, на базе образовательных учреждений), с учетом использования типовых проектов их строительства, механизмов заключения концессионных соглашений, привлечения на эти цели средств населения, товариществ собственников жилья и при условии обеспечения доступности этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; обеспечением финансирования учреждений спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки в полном объеме; повышением качества предоставления муниципальных услуг, процедур проведения государственных закупок, предварительного и последующего государственного (муниципального) финансового контроля, планирования бюджетных расходов.