**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Рыбинского сельсовета**

**Каменского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**04.04. 2021 № 5 с. Рыбное**

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству и санитарной очистке

территории муниципального образования

Рыбинский сельсовет Каменского района

Алтайского края на 2022 год

В соответствии со ст. 34 Устава муниципального образования Рыбинский сельсовет Каменского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования Рыбинский сельсовет Каменского района Алтайского края на 2022 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета О.Д. Мерц

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

сельсовета от 04.04.2022 № 5

**План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке муниципального образования Рыбинский сельсовет**

**Каменского района Алтайского края на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Месячник по благоустройству | 15.04.2022-15.05.2022 | Руководители организаций, население |
|  | Ремонт памятников, уборка территории от сухой растительности | Апрель-май | Администрация сельсовета, работники культуры МБУК «КИЦ» Рыбинский СДК |
|  | Субботник по уборке территории сельского кладбища | Апрель-май | Администрация сельсовета, население |
|  | Ремонт ограждения кладбища | июнь - июль | Администрация сельсовета, население |
|  | Уборка бесхозных территорий, уничтожение дикорастущей конопли | май - сентябрь | Администрация сельсовета, центр занятости населения (по согласованию) |
|  | Субботник по выпиловке парка | Июнь, сентябрь | Администрация сельсовета, население, центр занятости населения (по согласованию) |
|  | Праздник улиц | август | Администрация сельсовета, работники МБУК «КИЦ» Рыбинский СДК, население |
|  | Конкурс на усадьбу образцового порядка | август | Администрация сельсовета, работники МБУК «КИЦ» Рыбинский СДК |
|  | Благоустройство стадиона. | май, сентябрь | Крестьянско-фермерские хозяйства, Администрация сельсовета, МБОУ «Рыбинская СОШ», МБУК «КИЦ» Рыбинский СДК |
|  | Очистка дорог от снега | зимний период 2022-2023года | Комитет по ЖКХ строительству и архитектуре Администрация района, Администрация сельсовета |